Road Map

NOMBRE DEL PROYECTO

CLIENTE

Road Map del proyecto (Metodología Ágil)

|  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19-23 ago. | 24-30 ago. | 31 ago – 6 sep | 7 – 13 sep | 14 – 16 sep | 17-30 sep | 1-7 oct | 8-21 oct | 22 oct – 4 nov | 5-18 nov | 19 nov – 2 dic | 3-9 dic | 09- dic |
| FASES | FASE 1 – Definición y planificación | Fase 2.1 – Modelo Arquitectónico |  | Fase 2.2 - Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 – Pruebas y cierre |  |
| SPRINT | SPRINT 1 - Kick Off - Alcance - Requerimientos - ERS - Casos de uso | SPRINT 2 - Mockups - EDT y Costos - Planificación | SPRINT 3 - Proceso TO-BE - Arquitectura - Modelo de datos | SPRINT 4 - Registro de usuarios - Login/logout - Recuperación de contraseña - Perfil de usuario - Selección de módulos | SPRINT 5 - CRUD hábitos - Definición de metas - Registro de hábitos - Historial - Cálculo de progreso - Cumplimientos de metas - Módulo de alimentación/ hidratación |  | SPRINT 6 - CRUD finanzas - Resumen de finanzas - Cálculo de gastos - Modulo dejar de fumar |  | SPRINT 7 - Dashboard - Indicadores - Notificaciones y recordatorios - Puntos - Recompensas | SPRINT 8 - Administración - Mantenedores - Parámetros - Integración con servicio externo - Validación e integración general |  | SPRINT 9 - Plan de pruebas - Pruebas de funcionalidades - Pruebas de integración - Pruebas de BD - Corrección de defectos - Pruebas finales | Cierre - Validación de alcances - Documento final - Informe de cierre - Entrega del sistema |