PROYECTO APT

MyBalance

Autoevaluación Definición Proyecto APT

Nombre: Darko Andrés Rivas Erazo
Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone – PTY4614

Fase 1

ÍNDICE

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO DE INGENIERÍA

1. Descripción breve del Proyecto APT y justificación de su relevancia

2. Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

3. Relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales

4. Argumento sobre la factibilidad del proyecto dentro de la asignatura

5. Objetivos del Proyecto APT

6. Metodología de trabajo

7. Plan de trabajo

8. Evidencias y justificación

9. Indicadores de calidad disciplinarios

CONCLUSIONS

REFLECTION

REFERENCIAS Y DOCUMENTOS DE APOYO

RESUMEN

El proyecto APT MyBalance consiste en el desarrollo de una aplicación móvil de planificación personal y seguimiento de hábitos, orientada a ayudar al usuario a organizar distintos aspectos de su vida cotidiana, establecer metas y visualizar su progreso. La aplicación integrará módulos de Alimentación e Hidratación, Dejar de Fumar y Finanzas, además de funcionalidades transversales como Dashboard, calendario, notificaciones, recordatorios, puntos, recompensas, logros, rachas, mascota virtual, perfil de usuario y ajustes.

El proyecto también contempla una aplicación administrativa complementaria para usuarios con permisos de administración, destinada a gestionar mantenedores, parámetros y configuraciones generales del sistema. De esta manera, la solución no solo considera la experiencia del usuario final, sino también la mantención y evolución de la información que soporta el funcionamiento de MyBalance.

MyBalance es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática porque requiere aplicar competencias relacionadas con la gestión de proyectos, el diseño e implementación de modelos de datos, el desarrollo e integración de soluciones de software y la realización de pruebas de validación. Su desarrollo permitirá aplicar conocimientos de análisis de requerimientos, arquitectura, bases de datos, desarrollo móvil, backend, seguridad, pruebas y mantenimiento en un proyecto integrado y con una problemática concreta.

ABSTRACT

The APT project MyBalance consists of developing a mobile application for personal planning and habit tracking, designed to help users organize different areas of their daily lives, set goals, and visualize their progress. The application will include Food and Hydration, Smoking Cessation, and Finance modules, together with cross-functional features such as a Dashboard, calendar, notifications, reminders, points, rewards, achievements, streaks, a virtual pet, user profile, and settings.

The project will also include a complementary administrative application for users with administrative permissions. This component will be used to manage maintainers, parameters, and general system configurations. Therefore, MyBalance considers not only the end-user experience but also the maintenance and evolution of the information that supports the application.

MyBalance is relevant to the Computer Engineering field because it requires the application of competencies related to project management, database modeling and implementation, software solution development and integration, and validation testing. Its development will allow the team to apply knowledge of requirements analysis, architecture, databases, mobile development, backend services, security, testing, and software maintenance in an integrated project.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, las personas pueden utilizar distintas aplicaciones para registrar información relacionada con sus actividades personales, alimentación, finanzas u objetivos específicos. Sin embargo, cuando esta información se encuentra distribuida entre diferentes herramientas, puede resultar más difícil obtener una visión general del progreso y mantener la constancia en las actividades que se desean realizar.

MyBalance surge como una propuesta de solución centralizada, simple y modular. Su propósito es permitir que el usuario registre información de diferentes áreas de su vida cotidiana y pueda consultar su progreso desde una misma aplicación. La propuesta considera módulos específicos y herramientas transversales de visualización y motivación, manteniendo el alcance acotado a las funcionalidades definidas para el proyecto.

La definición del proyecto también contempla un componente administrativo que permitirá realizar operaciones de mantención y configuración. Esta característica es relevante para que la solución pueda evolucionar sin depender de modificaciones directas sobre la aplicación móvil cada vez que sea necesario actualizar información administrable.

DESARROLLO DE INGENIERÍA

1. Descripción breve del Proyecto APT y justificación de su relevancia

El proyecto APT consiste en desarrollar MyBalance, una aplicación móvil de planificación personal y seguimiento de hábitos. El usuario podrá crear una cuenta, configurar sus preferencias, seleccionar los módulos que necesite y registrar información relacionada con ellos. Los módulos principales son Alimentación e Hidratación, Dejar de Fumar y Finanzas.

En Alimentación e Hidratación, el usuario podrá registrar comidas mediante porciones y registrar el consumo diario de agua. En Dejar de Fumar podrá registrar información relacionada con su consumo, realizar seguimiento de días sin fumar, visualizar rachas y consultar el ahorro monetario estimado. En Finanzas podrá gestionar ingresos, egresos, ahorros, metas financieras y gastos hormiga, además de consultar resúmenes.

La aplicación contará con un Dashboard general y un calendario para consultar registros y progreso. También incorporará un sistema de gamificación mediante puntos, recompensas, logros y rachas, junto con una Tienda de Recompensas y una mascota virtual como elementos de personalización.

La relevancia de MyBalance para el campo laboral radica en que representa un proyecto de software integral. Para construirlo será necesario levantar y documentar requerimientos, diseñar una arquitectura, construir modelos de datos, desarrollar una aplicación móvil y servicios backend, integrar sus componentes, aplicar medidas de seguridad y ejecutar pruebas de validación. Estas actividades corresponden a tareas habituales dentro del ciclo de vida de soluciones informáticas.

2. Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

MyBalance se relaciona con las competencias del perfil de egreso identificadas para el proyecto y permite demostrar de manera concreta cómo estas serán utilizadas durante el desarrollo.

• Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Se aplicará mediante la elaboración de planes y matrices de prueba, ejecución de pruebas funcionales, de integración y de base de datos, registro de defectos y re-pruebas.

• Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Se aplicará mediante la definición del alcance, EDT, Road Map, Product Backlog, distribución de actividades, control de avances, gestión de riesgos y control de cambios.

• Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Se aplicará mediante el diseño e implementación de la base de datos que almacenará usuarios, registros de los módulos, metas, progreso, puntos, recompensas, configuraciones y mantenedores.

• Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Se aplicará mediante el desarrollo de la aplicación móvil, backend, API REST, integración de componentes y módulo administrativo, utilizando una estructura modular que facilite el mantenimiento.

Estas competencias se relacionan directamente con las actividades que serán desarrolladas y con las evidencias que se generarán durante el proyecto, permitiendo demostrar tanto el proceso como los resultados obtenidos.

3. Relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales

Mis principales intereses profesionales se relacionan con el desarrollo de soluciones de software y con la creación de aplicaciones que permitan resolver necesidades concretas mediante tecnología. También me interesa fortalecer mis conocimientos en desarrollo móvil, bases de datos, integración de sistemas y diseño de soluciones completas.

MyBalance se relaciona con estos intereses porque me permitirá participar en un proyecto donde diferentes áreas técnicas deben trabajar de manera integrada. El desarrollo de la aplicación móvil permitirá fortalecer conocimientos de programación y desarrollo para dispositivos móviles; el backend, la API y la base de datos permitirán profundizar en la comunicación entre componentes y en la gestión de información; y el módulo administrativo permitirá comprender la importancia del mantenimiento y configuración de una solución de software.

Considero que uno de los principales desafíos personales será fortalecer la experiencia práctica en el desarrollo móvil y en la integración de todos los componentes. Por esta razón, MyBalance representa una oportunidad para transformar conocimientos adquiridos durante la carrera en experiencia aplicada y mejorar mis competencias técnicas.

4. Argumento sobre la factibilidad del proyecto dentro de la asignatura

MyBalance es factible de desarrollar dentro de la asignatura Capstone porque el proyecto cuenta con un alcance definido, una planificación por fases y una distribución de actividades que permite avanzar de forma incremental. El desarrollo se organizará considerando las etapas de definición y planificación, modelo arquitectónico, desarrollo, pruebas, validación y cierre.

Los principales recursos técnicos considerados son React Native y JavaScript para la aplicación móvil, Python para el backend, una base de datos para el almacenamiento persistente, servicios API REST para la comunicación entre componentes y herramientas de control de versiones y documentación. Estos recursos son compatibles con un proyecto académico y permiten construir la solución de forma progresiva.

Entre los facilitadores se encuentran la distribución de responsabilidades dentro del equipo, la existencia de una planificación mediante EDT y Product Backlog, el uso de herramientas de control de versiones y la posibilidad de dividir MyBalance en módulos independientes. Entre los principales obstaculizadores se consideran posibles problemas de integración, cambios de alcance, errores durante el desarrollo, retrasos en actividades y dificultades técnicas.

Para abordar estos riesgos se utilizará priorización de funcionalidades, control de cambios, seguimiento periódico del avance, revisión de entregables, registro y gestión de defectos, pruebas progresivas y corrección de incidencias. De esta manera, se busca mantener el alcance controlado y asegurar que las funcionalidades prioritarias sean completadas dentro del período académico.

5. Objetivos del Proyecto APT

Objetivo general

Diseñar y desarrollar MyBalance, una aplicación móvil de planificación personal y seguimiento de hábitos que permita registrar actividades, establecer y consultar metas, visualizar el progreso y utilizar mecanismos de motivación, incorporando módulos de Alimentación e Hidratación, Dejar de Fumar y Finanzas, además de un componente administrativo para la mantención y configuración del sistema.

Objetivos específicos

• Definir y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de MyBalance, considerando las necesidades de los usuarios y del componente administrativo.

• Diseñar la arquitectura de la solución y el modelo de datos necesarios para soportar los módulos, funcionalidades transversales y mantenedores del sistema.

• Desarrollar los módulos de Alimentación e Hidratación, Dejar de Fumar y Finanzas junto con el Dashboard, calendario, perfil, ajustes, notificaciones y recordatorios.

• Implementar el sistema de gamificación compuesto por puntos, rachas, logros, recompensas, Tienda de Recompensas y mascota virtual.

• Implementar el componente administrativo para gestionar mantenedores, parámetros y configuraciones generales necesarias para la operación y mantenimiento del sistema.

• Integrar la aplicación móvil, backend, API REST y base de datos, aplicando validaciones, manejo de errores y mecanismos de seguridad.

• Diseñar y ejecutar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos y corregir las incidencias detectadas antes de la entrega final.

6. Metodología de trabajo

El proyecto se desarrollará utilizando una metodología ágil basada en iteraciones o sprints. Esta metodología permitirá organizar el trabajo en incrementos, priorizar las funcionalidades y revisar periódicamente el avance respecto del alcance definido.

En la etapa inicial se trabajará en el levantamiento y documentación de requerimientos, definición del alcance, casos de uso, mockups, EDT, Road Map y Product Backlog. Posteriormente se diseñará la arquitectura y el modelo de datos. El desarrollo se realizará de manera incremental, comenzando por los componentes base y avanzando hacia los módulos funcionales, la gamificación y el componente administrativo.

Cada iteración considerará planificación de actividades, desarrollo, integración, revisión del avance y corrección de problemas. Las pruebas se realizarán de forma progresiva para detectar errores tempranamente y reducir riesgos de integración al final del proyecto. Finalmente, se realizará una etapa de validación, documentación y cierre.

7. Plan de trabajo

El plan de trabajo se organiza en cuatro etapas principales. La distribución permite relacionar las actividades, los recursos utilizados y los resultados esperados.

| Etapa | Actividades | Recursos | Facilitadores | Obstaculizadores / respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definición y planificación | Alcance, requerimientos, ERS, casos de uso, mockups, EDT, Road Map y Product Backlog. | Equipo, herramientas de documentación, repositorio y plantillas. | Alcance definido y división del proyecto por módulos. | Cambios de alcance. Se abordarán mediante priorización y control de cambios. |
| 2. Modelo arquitectónico | Arquitectura TO-BE, modelo de datos, diseño de API y estructura de componentes. | Herramientas de modelamiento, documentación y control de versiones. | Separación modular de componentes. | Problemas de diseño o integración. Se realizarán revisiones técnicas antes de implementar. |
| 3. Desarrollo e integración | Aplicación móvil, backend, BD, módulos de MyBalance, gamificación, perfil, ajustes y módulo administrativo. | React Native/JavaScript, Python, API REST, BD y Git. | Trabajo incremental por módulos y distribución de responsabilidades. | Errores de desarrollo o integración. Se utilizarán pruebas progresivas y corrección de incidencias. |
| 4. Pruebas y cierre | Plan y ejecución de pruebas, correcciones, validación de alcance, documentación y preparación de entrega. | Matrices de pruebas, registros de defectos, documentación y evidencias. | Pruebas por etapas y trazabilidad de requerimientos. | Defectos tardíos o actividades pendientes. Se priorizarán funcionalidades críticas y se realizarán re-pruebas. |

8. Evidencias y justificación

Las evidencias se seleccionan considerando que deben demostrar el logro de las actividades del proyecto y mantener trazabilidad entre planificación, diseño, desarrollo y validación.

| Evidencia | Justificación |
| --- | --- |
| Acta de Constitución | Demuestra la definición inicial del proyecto, su propósito, alcance general y condiciones de desarrollo. |
| Planilla de Requerimientos y ERS | Permiten demostrar el levantamiento y especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales de MyBalance. |
| Casos de Uso y Mockups | Evidencian el análisis de funcionalidades y la definición de la interacción entre usuarios y sistema. |
| EDT, Road Map y Product Backlog | Permiten comprobar la planificación, distribución de actividades, priorización y control del proyecto. |
| Modelo Arquitectónico y Modelo de Datos | Demuestran el diseño técnico de la solución y la estructura de información necesaria para soportar los requerimientos. |
| Código fuente y repositorio | Permiten evidenciar la construcción e integración de la aplicación móvil, backend, API y componentes administrativos. |
| Script y evidencias de Base de Datos | Demuestran la implementación del modelo de datos y su relación con las funcionalidades del sistema. |
| Plan, Matriz y Reportes de Pruebas | Permiten demostrar el diseño, ejecución y resultados de las pruebas de validación. |
| Registro de defectos y correcciones | Evidencia la detección de problemas, las mejoras realizadas y la re-prueba de funcionalidades. |
| Manual de Usuario e Informe de Cierre | Demuestran la preparación de la solución para su utilización y el cierre formal de las actividades del proyecto. |

9. Indicadores de calidad disciplinarios

De acuerdo con la pauta de evaluación de Fase 1, MyBalance se relaciona con cuatro competencias del perfil de egreso y sus respectivos indicadores de calidad. La siguiente relación permite verificar cómo serán abordados en el proyecto.

| Indicador de calidad | Cómo se evidencia en MyBalance |
| --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | Se elaborarán casos, matrices y un plan de pruebas asociados a los requerimientos de MyBalance. |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | Se ejecutarán pruebas funcionales, de integración y de base de datos, registrando sus resultados. |
| 1.3 Desarrolla mejoras en base a resultados | Los defectos encontrados serán registrados, corregidos y sometidos a re-prueba. |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | Se utilizarán EDT, Road Map, Product Backlog, distribución de tareas y planificación por iteraciones. |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | Se realizará seguimiento del avance, control de cambios, gestión de riesgos y revisión de entregables. |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Se diseñará un modelo de datos que soporte usuarios, módulos, metas, progreso, gamificación, configuraciones y mantenedores. |
| 3.2 Implementa modelos de datos | El modelo será implementado en la base de datos y utilizado por los componentes de la solución. |
| 4.1 Construye una solución de software | Se desarrollará la aplicación móvil, backend, API y componente administrativo mediante una estructura modular. |
| 4.2 Integra componentes | Se integrarán aplicación móvil, API, backend y base de datos, verificando su comunicación. |
| 4.3 Implanta una solución de software | Se preparará una versión integrada y validada de MyBalance junto con la documentación necesaria para su entrega. |

CONCLUSIONS

MyBalance is a feasible APT project because its scope can be divided into defined modules and developed incrementally during the academic period. The project combines personal organization, habit tracking, finance management, smoking cessation tracking, food and hydration records, gamification, and administrative maintenance in a single software solution.

The project is also strongly connected to the Computer Engineering graduate profile. It requires project planning and control, database design and implementation, software development and integration, and validation testing. These competencies will not be addressed only at a theoretical level, since each one will be supported by specific activities and project evidence.

From a professional perspective, MyBalance is valuable because it provides an opportunity to strengthen practical skills in software development, mobile applications, databases, integration, testing, and maintenance. The project also provides a realistic context in which technical decisions must remain consistent with requirements, resources, time constraints, and the expected final product.

REFLECTION

Defining MyBalance during this first phase has helped me understand that a software project requires much more than programming. Before implementation, it is necessary to establish a clear scope, identify requirements, organize activities, define the architecture, and determine how the results will be validated.

I consider software development and the integration of different technologies to be important areas for my professional development. MyBalance gives me the opportunity to work with a mobile application while also strengthening my knowledge of databases, backend services, APIs, testing, and software maintenance.

One of the main challenges I expect to face is integrating the different components while keeping the system consistent with the defined requirements. I also need to continue improving my practical experience with mobile development and the implementation of complete software solutions. For this reason, I consider the project a valuable opportunity to strengthen my technical skills and improve my ability to participate in a complete development process.

As the project progresses, I will need to maintain traceability between requirements, planning, design, implementation, and testing. This will help me identify deviations early, make better technical decisions, and ensure that the final solution meets the objectives defined for MyBalance.

REFERENCIAS Y DOCUMENTOS DE APOYO

Para la elaboración de esta autoevaluación se utilizaron como antecedentes de trabajo los documentos del proyecto MyBalance y la pauta oficial de Autoevaluación Definición Proyecto APT entregada para la Fase 1.

• Acta de Constitución Grupo 12 707V.docx.

• Informe ERS – Especificación de Requisitos Software, basado en IEEE 830.

• Planilla de Requerimientos.

• Matriz EDT Grupo 12 707V.

• Evaluación Fase 1 – Autoevaluación Definición Proyecto APT, PTY4614 Capstone.