Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la segunda etapa del proyecto APT MyBalance se ha avanzado en la definición y documentación de la arquitectura de la solución. Se trabajó en la elaboración del Documento de Arquitectura del Sistema (DAS), incorporando las principales vistas y diagramas necesarios para representar la estructura y funcionamiento del sistema. También se desarrolló el Modelo de Proceso de Negocio TO-BE y el Documento de Proceso de Negocio. Además, se elaboraron la Matriz RACI para definir las responsabilidades del equipo y la Matriz de Riesgos para identificar y gestionar posibles situaciones que puedan afectar el proyecto. En paralelo al desarrollo de estos entregables, los integrantes encargados de programación comenzaron con el diseño y preparación inicial del aplicativo MyBalance , avanzando en la estructura necesaria para iniciar posteriormente la implementación de sus funcionalidades. Estos avances permiten establecer una base arquitectónica, organizacional y técnica para continuar con las siguientes etapas del proyecto. Hasta el momento no se han realizado ajustes a los objetivos ni a la metodología definida. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado ajustes a los objetivos definidos para el proyecto. Se mantienen los objetivos establecidos inicialmente para MyBalance . |
| Metodología | No se han realizado ajustes a la metodología definida para el proyecto. Se mantiene el trabajo iterativo organizado por etapas y sprints, de acuerdo con la planificación establecida. |
| Evidencias de avance | Como evidencias de avance de la segunda etapa se presentan el Documento de Arquitectura del Sistema (DAS), el Modelo de Proceso de Negocio TO-BE, el Documento de Proceso de Negocio, la Matriz RACI y la Matriz de Riesgos. Además, se incorporan los diagramas elaborados para representar la arquitectura y el comportamiento de la solución, entre ellos casos de uso, actividades, secuencias, clases, modelo relacional y componentes. Estas evidencias permiten demostrar el avance en la definición arquitectónica, organización de responsabilidades, análisis de riesgos y modelamiento de los procesos de MyBalance , manteniendo relación con los requerimientos y casos de uso previamente definidos. La calidad del trabajo se ha resguardado mediante la revisión y ajuste de los distintos modelos, procurando mantener consistencia entre los requerimientos, procesos, arquitectura y diseño de la solución. En paralelo, el equipo de programación comenzó el diseño inicial del aplicativo, utilizando como referencia los documentos y modelos desarrollados durante esta etapa. En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño y Arquitectura de Software | Elaboración del Documento de Arquitectura de Sistemas (DAS) | ERS, Casos de Uso, Modelio, Bizagi, Lucid, documentación del proyecto | Según planificación de Etapa 2 | Jurian Soto- Darko Rivas- Katherine Muñoz | Se han realizado revisiones y ajustes para mantener consistencia entre los distintos modelos | En Curso | Se han ajusto los diagramas y relaciones a medida que se valida la arquitectura con los programadores. |
| Modelamiento de procesos | Elaboración del Modelo de Proceso de Negocio TO-BE y Documento de Proceso de Negocio | Bizagi, requerimientos y casos de uso | Según planificación de Etapa 2 | Jurian Soto- Darko Rivas- Katherine Muñozr | El modelo fue simplificado y orientado al proceso de negocio, considerando la retroalimentación | Completado / Ajustado | Se simplifico el modelo y se reforzo el enfoque del negocio |
| Gestión de Proyectos | Elaboración de Matriz RACI | Planificación, roles del equipo y actividades del proyecto | Según planificación de Etapa 2 | Jurian Soto- Darko Rivas- Katherine Muñoz | Se definieron las responsabilidades y participación de los integrantes para las principales actividades. | Completado | Sin ajustes relevantes. |
| Gestión de riesgos | Elaboración de Matriz de Riesgos | Planificación del proyecto, análisis de riesgos y criterios de probabilidad e impacto | Según planificación de Etapa 2 | Jurian Soto- Darko Rivas- Katherine Muñoz | Se han desarrollado diagramas de casos de uso, actividades, secuencia, clases, modelo relacional y componentes. | En curso | Se han corregido relaciones, cardinalidades y componentes durante las revisiones |
| Diseño de software | Elaboración de diagramas de arquitectura | Modelio, Bizagi, ERS, casos de uso y modelo de datos | Según planificación de Etapa 2 | Equipo de proyecto | Se han desarrollado diagramas de casos de uso, actividades, secuencia, clases, modelo relacional y componentes. | En curso | Se han corregido relaciones, cardinalidades y componentes durante las revisiones. |
| Desarrollo de software | Diseño inicial del aplicativo MyBalance | React Native, JavaScript, Python/FastAPI y herramientas de desarrollo | Paralelo a Etapa 2 | Integrantes responsables de programación | El desarrollo comenzó en paralelo a la documentación arquitectónica. | En curso | El diseño se irá ajustando según la arquitectura validada. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El desarrollo del proyecto se ha visto facilitado por la distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo, la planificación previa y la documentación elaborada durante la primera etapa, la cual ha servido como base para avanzar en el diseño arquitectónico y en los nuevos entregables. Como principal dificultad, algunos documentos y diagramas han requerido varias revisiones para asegurar que sean consistentes con los requerimientos, casos de uso y alcance definido para MyBalance . Para abordar estas dificultades, se han realizado revisiones internas del equipo y ajustes progresivos en documentos como el DAS, el Modelo TO-BE y los diagramas de arquitectura. Además, se ha considerado la retroalimentación recibida durante las revisiones para corregir y simplificar aquellos elementos que lo requerían. En paralelo, el equipo de programación comenzó con el diseño inicial del aplicativo, coordinando este avance con las definiciones arquitectónicas realizadas durante la etapa.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han eliminado actividades ni se han realizado cambios significativos al plan de trabajo definido inicialmente. Las actividades planificadas para esta etapa se han mantenido de acuerdo con lo establecido. Los principales ajustes se han realizado sobre los entregables desarrollados, especialmente en el Modelo de Proceso de Negocio TO-BE y en algunos diagramas incluidos en el DAS. Estos cambios se efectuaron a partir de revisiones internas y retroalimentación del docente, con el objetivo de simplificar algunos modelos, reforzar su enfoque de negocio y mantener consistencia entre los requerimientos, casos de uso y arquitectura de MyBalance . La planificación previa, la distribución de responsabilidades y los documentos desarrollados en la primera etapa han permitido continuar con las actividades sin necesidad de eliminar o reformular tareas del plan de trabajo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Hasta el momento no se presentan actividades con retrasos significativos respecto de la planificación definida para la segunda etapa. Algunos documentos y diagramas aún se encuentran en proceso de revisión y ajuste antes de ser considerados definitivos, principalmente para mantener consistencia entre los requerimientos, casos de uso, procesos y arquitectura de MyBalance . Las actividades que todavía no han finalizado continuarán desarrollándose de acuerdo con la planificación establecida, utilizando revisiones internas del equipo y retroalimentación docente para resolver observaciones y evitar que estos ajustes afecten los plazos de las siguientes etapas. En paralelo, el equipo de programación ya inició el diseño del aplicativo, lo que permite avanzar de forma simultánea con la documentación arquitectónica y reducir el riesgo de retrasos posteriores.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.